# OnePass Integration-SSO 정식 채택 제안서

문서 번호: PROP-2026-001
작성일: 2026-05-11
버전: v1.0
프로젝트: OnePass Integration-SSO (integration-sso)
현재 코드 버전: v2.3.0 (Sprint 10 완료)

## 목차

- 현황 진단

- integration-sso 프로젝트 개요

- 구현 실증 현황

- 현재 방식의 구조적 위험

- integration-sso 채택 시 기대 효과

- 채택 기준 비교

- 이후 개발 로드맵

- 의사결정 권고

## 1. 현황 진단

### 1.1 현재 개발 상황

현재 각 개발팀은 시연 일정에 맞추기 위해 임시방편 방식으로 개발을 진행하고 있다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 개발 방식 | 각 팀이 개별적으로 인증 로직을 구현 |
| 기준 | 통합인증 설계서 미준수, 시연 통과 목적 |
| 연동 방식 | 기관(SMEP 등)이 Q-IM과 직접 통신하는 구조 |
| 보안 체계 | 암호화·서명 검증 비활성화(bypass) 상태로 운용 |
| 데이터 정합성 | state 검증 비활성, loginId 미저장, 응답 형식 불일치 |

### 1.2 핵심 문제

시연용 코드와 운영 코드는 같을 수 없다.

현재 진행 방식은 단기 시연을 통과하기 위해 보안 검증을 우회하고 설계 원칙을 무시하고 있다. 이 코드를 그대로 운영에 적용하면 다음과 같은 결과가 발생한다.

시연용 코드 → 운영 전환 시
  ├── 보안 취약점 노출 (bypass 제거 후 인터페이스 불일치)
  ├── 기관별 파편화된 인터페이스 (표준 없음)
  ├── 각 팀 독자 개발 → 유지보수 불가능
  └── 재작업 비용 = 사실상 전면 재개발

### 1.3 현재와 설계 간 구조적 불일치

기관(SMEP) 기대 구조:
  기관 시스템 ──직접──► Q-IM /api/ciw-im/member/*

통합인증 설계 구조 (ADR-001):
  기관 시스템 ──► IdO (완전 중재자) ──► Agency Adapter ──► 기관 시스템

현재 상태:
  IdO → 기관 어댑터 미구현 (연결 다리 없음)
  → 시연을 위해 Q-IM이 기관을 직접 호출하는 구조로 임시 운용

이 불일치는 단순한 API 경로 차이가 아니다. 보안 정책, 데이터 거버넌스, 장애 격리 구조 전체가 충돌하는 근본적 설계 차이다.

## 2. integration-sso 프로젝트 개요

### 2.1 프로젝트 정의

integration-sso는 OnePass 플랫폼의 통합인증 SSO 및 아이덴티티 관리 시스템이다. 설계서에서 요구하는 구조를 실제 동작하는 코드로 구현한 유일한 프로젝트다.

### 2.2 4+1 모듈 구조

integration-sso (멀티모듈)
├── platform-common   공통 도메인·이벤트·에러코드 (전 모듈 공유)
├── Q-Sign :8081      인증 SoR — OIDC 브로커링, AuthResult, PKCE
├── Q-IM   :8082      식별 SoR — 통합 회원 ID, DI, CI 암호화
├── IdO    :8083      오케스트레이터 — 모든 연동의 단일 창구
├── agency-stub :8084 유관기관 시뮬레이터 (PoC·검증용)
└── onepass-fe  :3001 React SPA 인증 UI

### 2.3 핵심 설계 원칙

ADR-001 — IdO 완전 중재 패턴

유관기관과 Q-IM 사이의 모든 통신은 IdO를 반드시 경유한다.
Q-IM은 외부와 직접 통신하지 않는다.

이 원칙이 적용되는 이유: - 기관별 인터페이스 차이를 IdO가 흡수 → Q-IM 변경 없음 - 보안 정책(Rate Limit, 서명 검증, 감사 로그)을 단일 지점에서 집행 - 기관이 추가/변경되어도 Q-IM 코드에 영향 없음

## 3. 구현 실증 현황

### 3.1 개발 규모

| 항목 | 수치 |
| --- | --- |
| Java 소스 파일 | 270개 (production) + 33개 (test) |
| TypeScript/TSX | 467개 |
| SQL 마이그레이션 | 49개 (Flyway 버전 관리) |
| Sprint 완료 | 10개 Sprint (v1.0 → v2.3.0) |
| PR 병합 | 10개 PR MERGED |
| 단위 테스트 | 397개 통과 |
| 빌드 상태 | BUILD SUCCESSFUL (전 모듈) |

### 3.2 모듈별 완성도

| 모듈 | 완성도 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| platform-common | 100% | ✅ 도메인·이벤트·에러코드 완비 |
| Q-Sign | 95% | ✅ OIDC 브로커링 완전 구현 |
| Q-IM | 92% | ✅ 회원 식별 SoR 핵심 완성 |
| IdO | 99% | ✅ 오케스트레이터 전 기능 완성 |
| 인프라 (Docker) | 100% | ✅ 전 모듈 Dockerfile + Compose 완비 |
| 보안 체계 | 93% | ✅ AES-256-GCM, HMAC-SHA256, PKCE 적용 |
| 모니터링 | 80% | ✅ Prometheus + Grafana + Loki 구성 |

### 3.3 Sprint별 구현 이력

| Sprint | 버전 | 주요 구현 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | v1.0 | PoC 기반 코드 — 기본 인프라 (DB, Redis, Kafka, Keycloak) |
| 2 | v1.4.1 | 런타임 빈 주입 오류 10개 수정, 전 모듈 Dockerfile 신규 |
| 3 | v1.5.0 | Webhook 디스패처, Redis Pre-warming, 감사 로그 전체 스택 |
| 4 | v1.6.0 | agency-stub Webhook/Verify 실 구현, 기관 API Key 검증 |
| 5 | v1.7.0 | 실 유관기관 클라이언트 완전 구성 |
| 6 | v1.8.0 | Admin API, Rate Limit, HandoffStrategy, PKCE, 모니터링 |
| 7 | v1.9.0 | P0/P1/P2 GAP 마감 — ProviderRouter, 동적 Circuit Breaker |
| 8 | v1.9.1~3 | DLQ 완전 구현, X-Internal-Sig 검증, Outbox 재시도 |
| 9~10 | v2.x | 기관 이벤트 폴링 API, HandoffStrategy 완성, Q-IM Snapshot |

### 3.4 주요 구현 기능 목록

인증 체계 - Keycloak 기반 OIDC 브로커링 (카카오·네이버) - 비OIDC 인증 (PASS·GPKI·금융인증서) BFF 구현 - PKCE (RFC 7636) 코드 검증 - CSRF State 검증, Nonce 검증

Handoff Ticket 메커니즘 - AES-256-GCM 암호화 + HMAC-SHA256 서명 - 키 버전 관리 (v{n}.{iv}.{ciphertext} 포맷) - DIRECT / BRIDGE / INTERNAL_SSO / APACHE_GATE 4가지 전략 - 기관 로컬 세션(AGSID) 발급 흐름 완전 구현

이벤트 기반 아키텍처 - Transactional Outbox 패턴 (전 모듈) - Kafka 6개 토픽 (qsign.auth.events, qim.user.events, ido.handoff.events 등) - 멱등 컨슈머 (processed_event ON CONFLICT DO NOTHING) - DLQ (Dead Letter Queue) 완전 구현

보안 - 계층별 보안: 네트워크 → 인증/인가 → 암호화 → PII 보호 → 운영 보안 - X-Internal-Sig HMAC-SHA256 서명 (서비스 간 호출 검증) - X-Agency-Key PBKDF2 해시 검증 (기관 인증) - Redis 기반 Rate Limit (슬라이딩 윈도우 TPS + 일별 쿼터) - Circuit Breaker (Resilience4j, provider_code 단위 독립 운용) - Redisson 분산 락 (동시성 제어)

기관 연동 - Webhook 디스패처 (외부 기관 HTTP 푸시, 지수 백오프 재시도) - HTTP 이벤트 폴링 API (GET /api/v1/agency/events) - 기관 Admin API (CRUD, 활성화/비활성화, Key 로테이션)

운영 인프라 - Prometheus + Grafana + Loki + Promtail 모니터링 스택 - 전 모듈 Docker Compose 프로파일 구성 - Flyway 버전 관리 SQL 마이그레이션 49개

## 4. 현재 방식의 구조적 위험

### 4.1 보안 위험

현재 각 팀의 시연용 구현에는 다음과 같은 보안 검증이 비활성화되어 있다.

| 비활성 항목 | 위험 내용 |
| --- | --- |
| state 파라미터 검증 비활성 | CSRF 공격 방어 불가 |
| encCi 복호화 bypass | 암호화된 CI 값을 평문으로 처리 — 개인정보 노출 |
| loginId 미저장 | 사용자 추적 불가, 감사 로그 공백 |
| mbrUuid 형식 불일치 | 회원 식별자 충돌 가능성 |
| /withdraw 응답 봉투 불일치 | 탈퇴 처리 미완 시 오류 미감지 |

이 상태로 운영에 진입하면 개인정보보호법 위반 및 보안 감사 불합격 위험이 있다.

### 4.2 아키텍처 위험

현재 방식:
  각 기관 → Q-IM 직접 호출
  
  문제점:
  ├── Q-IM이 모든 기관의 인터페이스를 개별 지원해야 함
  ├── 기관 추가 시마다 Q-IM 코드 변경 필요
  ├── 기관별 장애가 Q-IM 전체로 전파
  └── 감사 로그·정책 집행 불가능 (중재자 없음)

### 4.3 유지보수 위험

각 팀이 설계 원칙 없이 독자 개발할 경우:

| 시점 | 상황 |
| --- | --- |
| 3개월 후 | 기관별 인터페이스가 달라 통합 불가능 |
| 6개월 후 | 각 팀의 코드가 충돌, 인터페이스 협의 필요 |
| 운영 전환 시 | 사실상 전면 재개발 (시연용 코드 폐기) |

### 4.4 일정 위험

현재 방식으로 계속 진행할 경우 운영 전환 시 예상되는 추가 작업:

- 보안 bypass 제거 후 인터페이스 재설계

- 기관별 파편화된 API 통합

- 감사 로그·정책 엔진 신규 개발

- 테스트 환경 재구성

이 작업은 integration-sso가 이미 구현한 내용과 동일하다. 즉, 현재 방식을 계속할 경우 결국 같은 결과물을 다시 만들어야 한다.

## 5. integration-sso 채택 시 기대 효과

### 5.1 즉시 확보되는 것

채택 결정 즉시 사용 가능한 구현 자산:

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 전체 인증 흐름 | Q-Sign ↔ Keycloak ↔ IdO ↔ Q-IM 연동 완성 |
| 기관 연동 표준 | Handoff Ticket + Webhook + 폴링 API 완비 |
| 보안 체계 | AES-256-GCM, HMAC-SHA256, PKCE, Rate Limit 전 적용 |
| 인프라 | Docker Compose로 즉시 기동 가능 |
| 모니터링 | Prometheus + Grafana + Loki 구성 완료 |
| 개발 문서 | 아키텍처·API 명세·로컬 개발 가이드 일체 완비 |

### 5.2 각 팀의 역할 단순화

integration-sso를 기준으로 삼으면 각 팀이 집중해야 할 영역이 명확해진다.

| 팀 | 역할 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| IdO 팀 | 기관 어댑터 완성 | IdO → SMEP 등 기관 어댑터 구현 |
| Q-IM 팀 | SP 수신 API 협의 | IdO가 SP 역할 대리 — Q-IM 변경 최소 |
| 기관 팀 (SMEP 등) | Handoff Ticket 연동 | 표준화된 Ticket Verify API 연동 |
| 프론트엔드 팀 | UI 고도화 | 회원 전환·관리 UI 추가 |

### 5.3 개발 비용 절감

| 항목 | 현재 방식 | integration-sso 채택 |
| --- | --- | --- |
| 인증 코어 개발 | 각 팀 중복 개발 | 완료 (재사용) |
| 보안 체계 구축 | 별도 개발 필요 | 완료 (재사용) |
| 기관 연동 표준화 | 향후 통합 필요 | 완료 (표준 적용) |
| 인프라 구성 | 별도 구성 필요 | 완료 (재사용) |
| 모니터링 구축 | 별도 구성 필요 | 완료 (재사용) |

## 6. 채택 기준 비교

| 평가 기준 | 현재 방식 | integration-sso |
| --- | --- | --- |
| 설계서 준수 | ❌ 미준수 | ✅ ADR-001~004 완전 구현 |
| 보안 체계 | ❌ bypass 상태 | ✅ AES-256-GCM + HMAC-SHA256 + PKCE |
| 기관 연동 표준 | ❌ 기관별 개별 구현 | ✅ Handoff Ticket 표준 단일화 |
| 아키텍처 일관성 | ❌ 팀별 상이 | ✅ IdO 완전 중재 패턴 |
| 테스트 | ❌ 없음 | ✅ 397개 단위 테스트 통과 |
| 빌드 상태 | 각 팀 별도 | ✅ BUILD SUCCESSFUL (전 모듈) |
| 인프라 준비도 | ❌ 미비 | ✅ Docker Compose 완비 |
| 모니터링 | ❌ 미구성 | ✅ Prometheus + Grafana + Loki |
| 감사 로그 | ❌ 공백 | ✅ BrokerAuditLog 전 구간 기록 |
| 장애 격리 | ❌ 없음 | ✅ Circuit Breaker + Retry + DLQ |
| 운영 전환 준비 | ❌ 전면 재개발 필요 | ✅ 후속 Sprint 이어서 진행 가능 |
| 문서화 | ❌ 부재 | ✅ 아키텍처·API·개발 가이드 완비 |

## 7. 이후 개발 로드맵

integration-sso 채택 후 필요한 후속 작업 목록. 기존 구현 자산을 기반으로 이어서 진행한다.

### 7.1 단기 (Sprint 1~2, 약 4주)

| 항목 | 내용 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| IdO → SMEP 어댑터 구현 | IdO가 SMEP /api/ciw-im/member/* 호출 | 🔴 최우선 |
| 운영 환경 키 교체 | AES/HMAC 키, DB 패스워드 운영용으로 교체 | 🔴 최우선 |
| Q-IM SP 수신 API 협의 | encCi 알고리즘, AES 공유키, Idempotency 정책 확정 | 🔴 최우선 |

### 7.2 중기 (Sprint 3~4, 약 4주)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 회원 전환 흐름 완성 | ConversionSession 상태 기계, 68개 기관 회원 조회 |
| 탈퇴 4종 구현 | IMMEDIATE / SCHEDULED / AGENCY_REQUESTED / ADMIN_FORCED |
| Idempotency-Key 처리 | HandoffController 중복 Ticket 발급 방지 |
| 프론트엔드 UI 고도화 | 회원 가입·전환·관리 UI |

### 7.3 장기 (Sprint 5~6, 약 4주)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 부하 테스트 | 목표: 200 TPS, p99 < 150ms |
| E2E 자동화 테스트 | 6종 핵심 시나리오 |
| 보안 취약점 스캔 | OWASP ZAP |
| K8s Helm Chart | 운영 배포 환경 구성 |

## 8. 의사결정 권고

### 8.1 권고 사항

integration-sso 프로젝트를 통합인증 시스템의 정식 개발 기준으로 채택한다.

근거: 1. 이미 존재한다 — 설계서가 요구하는 구조를 동작하는 코드로 구현한 유일한 산출물 2. 검증되었다 — 397개 단위 테스트 통과, 전 모듈 빌드 성공 3. 확장 가능하다 — 기관 추가 시 Q-IM 변경 없이 IdO 어댑터만 추가 4. 보안이 설계에 내재되어 있다 — 사후 보안 추가가 아닌 설계 단계부터 적용 5. 재개발 비용을 제거한다 — 현재 방식의 기술 부채를 해소

### 8.2 채택 이후 즉시 실행 사항

| 순서 | 액션 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 1 | integration-sso 브랜치 기준 통합 개발 환경 구성 | 전체 |
| 2 | 각 팀 로컬 기동 확인 (docker-compose up) | 각 팀 |
| 3 | IdO → SMEP 어댑터 개발 착수 | IdO 팀 |
| 4 | Q-IM SP API 협의 완료 (encCi, AES키, Idempotency) | Q-IM 팀 + IdO 팀 |
| 5 | 운영 환경 시크릿 교체 계획 수립 | 인프라 팀 |

### 8.3 현재 시연 코드의 처리

현재 각 팀의 시연용 코드는 시연 완료 후 폐기를 권고한다.
integration-sso의 agency-stub 모듈이 기관 시뮬레이터 역할을 대체할 수 있다.

본 제안서는 integration-sso 프로젝트의 코드베이스 및 설계 문서(ADR-001~004, EDA 마스터 아키텍처 v0.8.3)를 근거로 작성되었습니다.