# SMEP → integration-sso 전향 설득 보고서

문서 ID: PRP-2026-001 v2 (로그인 흐름 정밀 재분석 반영)
작성일: 2026-05-11
목적: SMEP 통합플랫폼의 integration-sso 전향 필요성을 기술적 근거와 함께 의사결정권자에게 제시
개정 이유: v1에서 SSOLogin.jsx를 메인 로그인으로 오분류한 오류 정정. FE·BE 취약점 재분류.

## 요약 (Executive Summary)

SMEP 통합플랫폼은 현재 프로덕션 배포 불가 상태다. 인증 시스템의 핵심인 백엔드가 고정된 더미 토큰을 반환하고 있으며, Spring Security는 모든 경로를 인증 없이 허용하고 있다. OAuth CSRF 방어 코드는 비활성화되어 있다.

반면 integration-sso는 ADR-001 IdO 완전 중재 패턴, AES-256-GCM 핸드오프 티켓, 397개 테스트 통과라는 검증된 인증 인프라를 보유하고 있다.

SMEP FE의 재사용률은 높다. 메인 로그인 UI(Login.jsx), 인증 상태 관리(useAuthStore), 비밀번호 관리 컴포넌트 등은 BE 교체 후 즉시 활용 가능한 수준으로 완성되어 있다. 전향에 필요한 FE 작업은 최소화되며, 핵심 교체 대상은 BE 인증 로직이다.

## 1. 현재 상태 진단 — “무엇이 문제인가”

### 1.1 실제 동작 중인 시스템

https://www.smes.go.kr/home-dev/service/login 화면은 개인 회원 / 기업 회원 탭 + ID/PW 입력 폼 구조다. 이것이 Login.jsx이며, 실제 메인 로그인 페이지다.

사용자가 이 화면에서 어떤 ID/PW를 입력하든 로그인에 성공한다. 이유는 간단하다: 백엔드가 항상 더미 토큰을 반환하기 때문이다.

// BE AuthServiceImpl.java — 현재 구현
@Override
public LoginResponse login(LoginRequest request) {
    // TODO: 실제 사용자 인증 로직 구현 예정
    return LoginResponse.builder()
        .accessToken("dummy-access-token")   // 어떤 입력에도 동일한 값 반환
        .refreshToken("dummy-refresh-token")
        .build();
    // 비밀번호 검증: 없음 / DB 조회: 없음 / JWT 생성: 없음
}

### 1.2 Spring Security 전체 비활성화

// BE SecurityConfig.java — 현재 구현
http.authorizeHttpRequests()
    .anyRequest().permitAll()  // 모든 API 경로 인증 없이 허용
    .and().csrf().disable();

인증 토큰이 없어도, 만료되어도, 위조되어도 모든 API에 접근할 수 있다.

### 1.3 OAuth CSRF 방어 코드가 주석처리된 채로 배포 중

// FE keycloakGetAuthCode.js — 현재 구현
// ⚠️ CSRF 방어 코드 비활성화 상태
// const state = crypto.randomUUID();
// sessionStorage.setItem('keycloak_state', state);

// OnePassSsoCallback.jsx — state 검증 전체 주석처리
// stateValidationBypassed: true

OAuth 2.0 RFC 6749 §10.12가 명시한 CSRF 방어가 코드 레벨에서 작성되었으나 주석처리된 채로 배포되고 있다.

### 1.4 프론트엔드 인증 가드(ProtectedRoute) 부재

// staticRoutes.jsx — 현재 구현
// 마이페이지 경로에 인증 게이트 없음
// 비인증 사용자가 /my-business/password 에 직접 URL 입력 시:
// → 로그인 리다이렉트 없음
// → VerifyPassword 컴포넌트가 렌더링됨 (loginId = 빈 값)

## 2. “FE 드롭다운이 메인 로그인” 오해에 대한 정정

이전 분석에서 SSOLogin.jsx (/service/SSO-login)를 “메인 로그인 페이지”로 잘못 분류한 오류가 있었다. 이를 명확히 정정한다.

### SSOLogin.jsx의 실제 위치

Header.jsx
  ↓ [통합 로그인 버튼 클릭]
handleIntegratedLogin()
  ↓ GET /api/v1/auth/login-url → MockAuthController(@Profile local)
  ↓ 응답 없음 또는 loginUrl=null 시
  ↓ window.open('.../service/SSO-login', 팝업창)  ← SSOLogin.jsx 호출

SSOLogin.jsx는 로컬 개발 환경에서 외부 SSO 연동이 없을 때만 팝업으로 열리는 fallback 데모 페이지다. 프로덕션 환경에서는 외부 SSO URL로 리다이렉트된다.

### 실제 메인 로그인: Login.jsx

실제 서비스 화면(https://www.smes.go.kr/home-dev/service/login)은 Login.jsx이며 ID/PW 폼 구조다. FE 코드 자체는 정상적인 프로덕션 UI 패턴을 따른다. 문제는 FE가 아니라 BE의 더미 토큰 반환이다.

[수정 전] FE-1 취약점: SSOLogin.jsx 드롭다운이 메인 로그인 ← 오분류
[수정 후] BE-1 취약점: AuthServiceImpl 더미 토큰 무조건 반환 ← 실제 핵심 문제

## 3. 취약점 분류표 (v2 정정)

| 순위 | ID | 위치 | 설명 | 위험도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BE-1 | AuthServiceImpl | 더미 토큰 무조건 반환 | 🔴 Critical |
| 2 | BE-2 | SecurityConfig | anyRequest().permitAll() | 🔴 Critical |
| 3 | SEC-1 | keycloakGetAuthCode.js | OAuth CSRF state 비활성화 | 🔴 Critical |
| 4 | SEC-2 | OnePassSsoCallback.jsx | state 검증 주석처리 | 🔴 Critical |
| 5 | FE-2 | staticRoutes.jsx | ProtectedRoute 없음 | 🔴 High |
| 6 | BE-3 | AccountController | 더미 프로파일 반환 | 🔴 Critical |
| 7 | FE-1 | Login.jsx | FE 입력 검증 없음 (빈 값 API 호출) | 🟡 Medium |
| 8 | SEC-3 | Header.jsx | 클라이언트 JWT 파싱 세션 타이머 | 🟡 Medium |
| 9 | FE-3 | App.jsx | AI API Key 소스코드 하드코딩 | 🟡 Medium |

## 4. integration-sso가 해결하는 것

### 4.1 BE-1, BE-2 — 실 토큰 발급 + 인가 처리

현재: AuthServiceImpl → "dummy-access-token" 고정 반환
전향: integration-sso ido 모듈 → ADR-001 IdO 완전 중재 패턴으로 실 JWT 발급

현재: SecurityConfig.anyRequest().permitAll()
전향: Spring Security + JWT 필터 체인으로 모든 보호 경로 인가 검증

### 4.2 SEC-1, SEC-2 — CSRF 방어 즉시 복원 가능

주목할 점은 이미 코드가 작성되어 있다는 것이다:

// keycloakGetAuthCode.js — 주석만 해제하면 됨
const state = crypto.randomUUID();           // 이미 작성됨
sessionStorage.setItem('keycloak_state', state);  // 이미 작성됨

// OnePassSsoCallback.jsx — 주석만 해제하면 됨
// state 검증 로직 이미 작성 완료, stateValidationBypassed: true 플래그만 제거

CSRF 방어 복원에 필요한 작업: 주석 해제 2개.

### 4.3 Handoff Ticket — 기업 연동 보안 강화

현재: companyProfiles.js (8개 더미 기업 데이터) → SSOLogin.jsx에서 직접 주입
전향: AES-256-GCM + HMAC-SHA256 Handoff Ticket → 기업 컨텍스트 안전 전달

## 5. FE 재사용 가능 자산 목록

integration-sso 전향 시 재사용 가능한 FE 코드가 상당히 많다. 이는 마이그레이션 비용을 크게 낮춘다.

### 5.1 메인 로그인 UI — Login.jsx ✅ 재사용

// 재사용 가능한 이유:
// 1. UI 구조: 개인/기업 탭 + ID/PW 폼 — 정상적인 프로덕션 패턴
// 2. handleClick(): POST /api/v1/auth/login 호출 구조 유지
// 3. Enter 키 처리, 한글 조합 방지 (isComposing) — 완성
// 4. 라우터 state로 loginType 전달 기능 — 완성

// 필요한 추가 작업:
// - 빈 값 입력 검증 추가 (약 5줄)
// - BE가 실 토큰을 반환하면 나머지는 자동으로 동작

### 5.2 인증 상태 관리 — useAuthStore.jsx ✅ 재사용

// 재사용 가능한 이유:
// - Zustand + sessionStorage persist 구조: 표준
// - BroadcastChannel 탭 동기화: 완성
// - token, refreshToken, user, currentMode, linkedCompanies: 구조 적절

// 전향 후 token 필드에 실 JWT가 저장되면 모든 의존 컴포넌트가 정상 동작

### 5.3 API 클라이언트 — apiClient.js ✅ 재사용

// Bearer 자동 주입 인터셉터: 구조 완성
// 필요 추가: 401 응답 자동 로그인 리다이렉트 인터셉터 (약 10줄)

### 5.4 비밀번호 관리 — VerifyPassword.jsx, PasswordChange.jsx ✅ 재사용

// VerifyPassword.jsx:
// - sessionStorage 기반 검증 상태 관리: 완성
// - 경로 이탈 시 상태 초기화: 완성
// - BE /api/v1/account/password/verify 실 연동 후 즉시 동작

// PasswordChange.jsx:
// - 비밀번호 복잡도 검증 로직: 완성 (영문+숫자+특수 2종 이상, 8-20자)
// - 변경 후 자동 로그아웃: 보안 관점 올바른 패턴
// - BE /api/v1/account/password 실 연동 후 즉시 동작

### 5.5 기업 정보 — memberUtils.js, CompanyDetail.jsx ✅ 재사용

// API 호출 구조 완성: /api/v1/member/corporate/me, /api/v1/member/individual/me 등
// BE DB 연동 완료 후 FE 변경 없이 동작

### 5.6 OnePass SSO — keycloakGetAuthCode.js, OnePassSsoCallback.jsx ✅ 재사용

// 핵심 로직 완성, CSRF 주석만 해제하면 됨
// integration-sso의 Keycloak 엔드포인트로 상수값만 변경

## 6. 전향에 필요한 실제 작업량 추정

| 작업 | 범위 | 예상 공수 |
| --- | --- | --- |
| BE 더미 토큰 → ido 실 토큰 교체 | AuthServiceImpl + SecurityConfig | 2주 |
| account/me DB 연동 | AccountController + Repository | 1주 |
| FE CSRF state 주석 해제 | 파일 2개, 5줄 미만 | 0.5일 |
| FE ProtectedRoute 구현 | staticRoutes.jsx + 1개 컴포넌트 | 1일 |
| FE 입력 검증 (Login.jsx) | 5줄 추가 | 0.5일 |
| BE 비밀번호 관리 DB 연동 | 2개 API | 1주 |
| BE 회원 정보 DB 연동 | 10개 API | 2주 |
| App.jsx API Key 환경변수 이동 | 환경변수 파일 수정 | 0.5일 |
| SSOLogin.jsx 제거 | 파일 삭제 | 0.5일 |
| 합계 |  | 약 6~8주 |

FE 작업만 보면: CSRF 주석 해제 + ProtectedRoute + 입력 검증 = 약 2일. FE는 거의 완성 상태다.

## 7. 전향하지 않을 경우의 리스크

### 7.1 프로덕션 배포 불가

현재 상태로 프로덕션 배포 시: - 어떤 ID/PW로도 로그인 성공 → 계정 개념 무의미 - 모든 API 무인가 접근 가능 → 데이터 유출 - OAuth CSRF 공격에 노출 → 세션 하이재킹

### 7.2 기술 부채 누적

더미 토큰 기반으로 프론트엔드 개발을 계속할수록: - decodeJwtPayload 결과가 null (더미 토큰은 유효한 JWT가 아님) → VerifyPassword.jsx의 defaultLoginId 오동작 - Header.jsx 세션 타이머 비정상 동작 (더미 토큰에 exp 없음) - 기업 연동 컨텍스트 관련 코드의 신뢰성 저하

### 7.3 재작업 비용 증가

지금 FE가 더미 데이터 기반으로 추가 기능을 구현할수록, 나중에 실 인증으로 전환할 때 FE도 함께 수정해야 하는 범위가 늘어난다.

## 8. 권고 사항

### 즉시 실행 가능 (0.5일)

- keycloakGetAuthCode.js state 파라미터 주석 해제

- OnePassSsoCallback.jsx state 검증 주석 해제

- App.jsx AI API Key 환경변수 이동

### 단기 (2주 이내)

- Login.jsx 빈 값 입력 검증 추가

- staticRoutes.jsx ProtectedRoute 구현

- integration-sso ido 모듈을 SMEP BE와 연결 (AuthServiceImpl 교체)

### 중기 (6~8주)

- SecurityConfig JWT 필터 체인 적용

- account/me 실 DB 연동

- 비밀번호 관리 API 실 연동

- 회원 정보 API 실 연동

- SSOLogin.jsx + companyProfiles.js 프로덕션 빌드에서 제거

## 9. 결론

SMEP 통합플랫폼의 프론트엔드는 예상보다 완성도가 높다. 메인 로그인 UI, 인증 상태 관리, 비밀번호 관리 컴포넌트, 기업 정보 페이지 — 모두 BE 교체 후 즉시 활용 가능한 수준으로 구현되어 있다.

문제의 핵심은 BE 인증 미구현이다. AuthServiceImpl이 더미 토큰을 반환하고, SecurityConfig가 모든 경로를 개방한 채로는 아무리 FE를 다듬어도 프로덕션 배포가 불가능하다.

integration-sso는 이 gap을 정확히 채운다. ADR-001 IdO 완전 중재 패턴, AES-256-GCM Handoff Ticket, 397개 테스트라는 검증된 인증 인프라를 SMEP BE에 연결하면, FE는 최소한의 수정(CSRF 주석 해제 2개, ProtectedRoute 추가, 입력 검증 보완)만으로 운용 가능한 시스템이 된다.

전향 권고: BE 인증 교체를 최우선으로, FE CSRF 수정을 병행하여 Phase 1을 4주 내 완료.

문서 ID: PRP-2026-001 v2 | 작성일: 2026-05-11 | 관련 문서: MIG-2026-002 v2