## Slide 1
OnePass 통합 인증 플랫폼
운영 배포 및 솔루션화
01
SAMPLE PROPOSAL
integration-sso를 SI 운영 배포 가능한 패키지로 압축한다
1개월 목표는 기능 추가가 아니라 재현성, 보안 설정, 토픽/시크릿 정합성, smoke test를 고정하는 것이다.
1개월
운영 배포 준비 기준선
Compose / Minikube / Helm의 역할을 분리하고, secret과 topic 이름을 하나의 계약으로 고정한다.
결과물
한 번에 올라가는 테스트 환경
실패를 잡는 smoke test
운영자 체크리스트
01
Infra contract
env / secret / topic 이름 통일
02
Deployable package
Compose와 Helm 기준 정리
03
Smoke gate
로그인, handoff, 내부 API 검증
핵심 판단
지금부터의 품질 기준은 '개발자가 아는 환경'이 아니라 '설치자가 반복 재현 가능한 환경'이다.
SI 운영 배포 준비 샘플 deck
Generated from integration-sso infra review

## Slide 2
OnePass 통합 인증 플랫폼
현황 진단
02
구조는 준비됐지만 운영 기준선은 아직 한 줄로 잠기지 않았다
infra 검증 결과, 환경 자체의 방향성은 좋지만 재현성과 보안 계약이 먼저 정리되어야 한다.
운영 준비도 체크
상태
주요 근거
Compose 기동성
보강 필요
app image tag, agency-stub image, FE build context 이슈
Secret 계약
위험
QIM 내부 API key, Keycloak client secret 기본값 불일치
Kafka topic
불일치
Docker topic과 K8s topic 이름이 다름
K8s / Helm
정리 필요
env 이름, namespace, NetworkPolicy egress 기준 상이
관측성
부분 준비
Prometheus/Grafana는 있으나 Promtail label 수집 조건 미충족
1차 결론
운영 배포 가능성은 기능 완성도보다 '환경 계약의 일관성'에서 결정된다. 먼저 이름과 키를 고정해야 한다.
검증 범위: infra/docker, infra/k8s, infra/helm, infra/minikube, infra/monitoring
Generated from integration-sso infra review

## Slide 3
OnePass 통합 인증 플랫폼
목표 배포 구조
03
운영 배포 단위는 Helm, 로컬 검증 단위는 Compose로 분리한다
같은 설정 계약을 사용하되 실행 환경의 목적을 명확히 나누면 SI 배포와 솔루션 패키징이 동시에 가능해진다.
LOCAL / DEV
STAGING / PROD
Docker Compose
Postgres, MariaDB, Redis, Kafka, Keycloak, monitoring base
Smoke Runner
환경 기동 후 핵심 API와 이벤트 흐름 자동 검증
OnePass Runtime
Q-Sign
인증 이벤트
Q-IM
회원/기관
IdO + React
handoff, client gateway, 사용자 흐름
Helm Chart
values-dev/stage/prod, secret reference, rollout policy
K8s Namespace
Deployment, Service, probes, NetworkPolicy, ServiceAccount
External Services
KMS, TLS, managed DB/Kafka/Redis 또는 내장형 옵션
공통 계약
env 이름, secret key, topic 이름, health endpoint, log label을 하나의 배포 계약으로 관리
SI 운영 배포 준비 샘플 deck
Generated from integration-sso infra review

## Slide 4
OnePass 통합 인증 플랫폼
30일 실행 계획
04
한 달 안에 만들 산출물은 '동작하는 배포 절차'와 '깨지면 보이는 테스트'다
작업은 기능 개발이 아니라 배포 계약 고정, 자동 검증, 운영 문서화 순서로 진행한다.
WEEK 1
계약 정리
- env / secret / topic 명세화
- Compose image/build 정리
- Keycloak secret 기본값 정합화
WEEK 2
배포 단위 고정
- Helm values 구조 정리
- Minikube local overlay 보강
- NetworkPolicy egress 기준 분리
WEEK 3
Smoke gate
- infra up 검증
- 로그인 / handoff / 내부 API
- Kafka publish-consume 확인
WEEK 4
운영 인계
- 배포/롤백 runbook
- 장애 대응 checklist
- PR 리뷰와 고객 배포 후보 태깅
GO / NO-GO 기준
명령어 하나로 테스트 환경 기동 → 핵심 API smoke test → Kafka event 확인 → 관측성 dashboard 접속까지 통과
SI 운영 배포 준비 샘플 deck
Generated from integration-sso infra review

## Slide 5
OnePass 통합 인증 플랫폼
솔루션화 로드맵
05
상품화의 기준은 기능 수가 아니라 고객사별 차이를 코드 수정 없이 흡수하는 능력이다
SI 운영 배포를 첫 기준선으로 삼고, 이후 반복 설치성과 지원 체계를 제품 기능으로 끌어올린다.
PHASE 1 / 1개월
운영 배포 가능한 SI 패키지
- infra 계약 정합화
- smoke test 확보
- runbook / rollback 기준
PHASE 2 / 2-3개월
반복 설치 가능한 솔루션 패키지
- Helm chart 공식화
- 고객사별 values 분리
- preflight / upgrade 검증
PHASE 3 / 4-6개월
판매 가능한 제품 운영 체계
- version / license 정책
- 관리자·감사 기능 강화
- 지원/진단 bundle 제공
의사결정 필요
운영 표준을 Helm/K8s로 확정하고, Compose는 로컬 검증용으로 제한하면 제품화 경로가 가장 선명해진다.
다음 산출물 후보: 30일 infra hardening PR + smoke test + 운영 배포 runbook
Generated from integration-sso infra review